DAY 25 - AI-IN-ACTION - TRACK 1

MONETIZATION ONE-PAGER

Tên / Nhóm: Nguyễn Hoàng Minh / 2A202601764     Sản phẩm: P-053

Value Metric: Hybrid     Kênh: Sales-Led     Ngày: 27/08/2026

Mọi con số dưới đây phải truy được về một ô trong day28_monetization_model.xlsx. Số không có lý do = số ảo.

1 · PRICING

Ngân sách khách hàng

Tiền trả cho bạn đến từ ngân sách nào? Phần mềm / Nhân sự / Vận hành / Marketing — và AI là người ký duyệt?

Ngân sách vận hành bán hàng của VinFast: điều phối lịch và xử lý lịch vắng mặt.

Người duyệt: đơn vị vận hành mạng lưới showroom.

Value Metric + lý do

Seat / Usage / Outcome / Hybrid. Nêu điểm Attribution và Autonomy, và bằng chứng (số liệu eval Day 21–22). Nếu lệch khỏi gợi ý của model, nêu lý do thị trường.

Hybrid: phí nền theo showroom mỗi tháng, cộng 0,99 USD cho mỗi job vượt mức.

Attribution 4/10; Autonomy 0/10. Eval P-053 chưa chạy nên chưa bán thuần Outcome.

Phí nền trả cho DriveOps, dữ liệu lịch, phân quyền và hỗ trợ cơ bản.

Benchmark — 2 sản phẩm thật cùng loại job

Tên · value metric · giá công bố · link nguồn.

Salesforce Agentforce - Usage - 0,10 USD/action - salesforce.com/agentforce/pricing

Intercom Fin - Hybrid - 49 USD/tháng gồm 50 outcomes; 0,99 USD/outcome vượt - fin.ai/pricing

Các con số

| Chỉ số | Giá trị | Lấy từ đâu |
| --- | --- | --- |
| Cost/Job | 0,305 USD/job | 2_Pricing!B5 |
| Giá sàn (= 3 × Cost/Job) | 0,916 USD/job | 2_Pricing!B7 |
| Giá bán đề xuất | 0,99 USD/job vượt mức | 2_Pricing!B19 |
| Gross Margin | 69,2% | 2_Pricing!B21 |
| Breakeven containment | 38,5% | 2_Pricing!B33 |
| Containment hiện tại (từ eval Day 21–22) | 50% giả định; chưa đo | 1_Cost_Job!B10 |

Giá trần: 1,09-2,73 USD/job theo 10-25% giá trị tiết kiệm.

Cách neo giá

Neo theo giá trị tạo ra (10–25%) hay theo lương vị trí bị thay (50–70%)? Vì sao khách sẽ chấp nhận cách neo đó?

Một showroom tiết kiệm giả định 120 USD/tháng.

Mức job gồm sẵn chưa chốt; chưa báo giá cuối trước pilot.

Mô hình gãy khi nào?

Một câu: biến nào, vượt ngưỡng nào, thì Gross Margin tụt dưới 50%?

Gross Margin dưới 50% khi containment thấp hơn khoảng 31%.

2 · GO-TO-MARKET

Kênh phân phối — chọn ĐÚNG 1 cho 90 ngày đầu

PLG / Sales-Led / Partner-Led. Nếu Partner-Led: TÊN CÔNG TY cụ thể + đã nói chuyện chưa + bạn mang lại giá trị gì cho họ.

Sales-Led: founder bán pilot trực tiếp cho VinFast tại 3-5 showroom.

Không chọn PLG vì cần tích hợp DriveOps, phân quyền và quy trình showroom.

Bằng chứng bằng số cho lựa chọn kênh

| Chỉ số | Giá trị | Lấy từ đâu |
| --- | --- | --- |
| ARPU / tháng | 61.346 USD/tháng | 4_Channel_Fit!B5 |
| Ngân sách CAC / khách | 1.018.380 USD/khách | 4_Channel_Fit!B9 |
| Số deal / AE / ngày | 0,003 deal/ngày | 4_Channel_Fit!B16 |
| CAC thực tế ước tính | 44.800 USD/khách | 4_Channel_Fit!B22 |
| Lệch bao nhiêu lần | CAC tham chiếu thấp hơn ngân sách 22,7 lần | 4_Channel_Fit!B23 |

Pain Moment — bắt buộc đủ 3 phần

MẤY GIỜ + KHÁCH ĐANG LÀM GÌ + DÙNG APP/KÊNH NÀO. "Khi khách cần hỗ trợ" không được tính.

20:00-22:00: khách xem xe, muốn đặt/đổi/hủy lịch khi showroom không phản hồi ngay.

Họ ở trang xe hoặc luồng đặt lịch trên điện thoại của VinFast.

Điểm nhúng

Sản phẩm của bạn nằm ở đâu để có mặt đúng lúc đó? Một bề mặt tích hợp có tên — không phải "website của chúng tôi".

Nút Đặt lịch lái thử với ViVi và widget chat/booking trong trang xe hoặc trang đặt lịch VinFast.

90-Day Plan

|  | Tháng 1 — Học | Tháng 2–3 — Đòn bẩy | Tháng 4+ — Mở rộng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kênh | Founder-led Sales-Led | Sales-Led; họp pilot hằng tuần | Sales-Led; hợp đồng mở rộng |
| Mục tiêu số khách | 1 VinFast; xin 3-5 showroom | 1 pilot; 3-5 showroom; 100 jobs | Mở từ 5 lên 20 showroom |
| Việc cụ thể | Tiếp cận 2 đầu mối và phỏng vấn 3 quản lý showroom | Nhúng widget; ghi trạng thái từng job; rà soát hằng tuần | Chốt giá; chuẩn hóa cài đặt và chuyển ca; mở theo từng đợt 5 showroom |
| KPI đo được | 37 ca eval có kết quả; không còn lỗi P0 ở booking công khai | 100 job có log; containment >=50%; retry <=8%; không có sự cố nghiêm trọng | Giữ containment >=50% tại nhóm showroom mở rộng |
| Ai chịu trách nhiệm | Nguyễn Hoàng Minh; đầu mối VinFast chưa xác định | Nguyễn Hoàng Minh; đầu mối vận hành VinFast sau khi duyệt pilot | Nguyễn Hoàng Minh; người bảo trợ VinFast trước khi mở rộng |

3 · EVIDENCE PACK

Ô nào chưa có thì ghi DEADLINE — đừng bỏ trống. Thành thật về khoảng trống được điểm cao hơn bịa nội dung.

| Tài sản | Đã có? | Nội dung 1 câu — hoặc việc cần làm | Ai · Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Eval Results (Day 21–22) | Chưa | Chạy 37 ca eval và xuất báo cáo có task success, containment và tỷ lệ chuyển người. | Nguyễn Hoàng Minh - 26/09/2026 |
| Risk Checklist (Day 24) | Có bản rà soát; chưa đạt điều kiện production | Chưa dùng production trước khi đóng lỗi P0; cần DPA, chính sách dữ liệu và kế hoạch xuất dữ liệu. | Nguyễn Hoàng Minh - 19/09/2026 |
| Pilot Report | Chưa | Pilot 3-5 showroom, ít nhất 100 job; báo cáo containment, thời gian xử lý và phần tiết kiệm. | Nguyễn Hoàng Minh - mục tiêu 01/10/2026, sau khi VinFast duyệt pilot |

BÀI TEST NGƯỜI LẠ

Đưa trang này cho một nhóm khác đọc 2 phút. Họ phải trả lời được cả 3 câu mà không hỏi lại quá 3 lần.

☐  Bạn bán gì, cho ai, tính tiền theo đơn vị nào?

☐  Có lãi trên mỗi đơn vị không — con số nào chứng minh?

☐  Tiếp cận khách qua đâu — và vì sao là kênh đó?

Chưa thực hiện với người lạ. Mục tiêu: không quá 3 câu hỏi lại.

Đừng bán AI. Hãy bán kết quả.